รายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 1

งานจ้างเหมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application)

พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ

1. เงื่อนไขการส่งมอบงานงวดที่ 1

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริง ของการออกแบบระบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ ส่งมอบระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ และมีระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงแล้ว

ผู้ให้บริการได้ดำเนินงานครบตามเงื่อนไขทั้ง 4 ส่วน และขอส่งมอบงานดังนี้

| ส่วน | เงื่อนไขตาม TOR | สิ่งที่ส่งมอบ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริงของการออกแบบระบบ | เอกสารออกแบบระบบ 6 ฉบับ เอกสารออกแบบเกม และ prototype ที่ผ่านการทดลองกับผู้สูงอายุ | เอกสารแนบ 2, ข้อ 2 |
| 2 | เว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ | เว็บแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานผ่านลิงก์ | ลิงก์ระบบ, ข้อ 3 |
| 3 | ระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ | เกมในลำดับการเรียน 3 เกม ครอบคลุม Social Media Literacy, Scammer Literacy และ AI Literacy | ข้อ 4 |
| 4 | ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง | ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้และผลกิจกรรม ใช้งานจริงแล้วใน 3 จังหวัด | ข้อ 5–6, เอกสารแนบ 4–5 |

2. Prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริงของการออกแบบระบบ

ผู้ให้บริการนำ prototype ไปทดลองกับผู้สูงอายุและผู้ดูแล 14 คน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 แล้วปรับปรุงระบบตามข้อสังเกตก่อนนำไปใช้ในการอบรมจริง ได้แก่

- ตรึงขนาดตัวอักษรไม่ให้ถูกขยายจากการตั้งค่าโทรศัพท์จนหน้าจอเสียรูป

- ให้คลิปเล่นพร้อมเสียงทันที โดยไม่ต้องกดปุ่มเปิดเสียง

- เพิ่มปุ่มข้ามวิดีโอเมื่อคลิปโหลดช้า

- เปลี่ยนการระบุพื้นที่จาก GPS เป็นให้ผู้ใช้เลือกจังหวัด/อำเภอ/ตำบลเอง เนื่องจากพิกัดคลาดเคลื่อน

3. เว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ

- เปิดใช้งานผ่านลิงก์เดียวที่แชร์ทาง LINE ได้ทันที ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องล็อกอิน และไม่ต้องติดตั้งแอป

- ออกแบบสำหรับโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ตัวอักษรใหญ่ ปุ่มกดง่าย เส้นทางเดียวไม่มีเมนูซับซ้อน

- ลำดับการใช้งาน: หน้าแรก → ขอความยินยอมและเลือกช่วงอายุ/พื้นที่ → ดูคลิป → เล่นเกม → บทถัดไป → เกมปิดท้าย

4. ระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ

| บทที่ | หัวข้อ | เกม | สาระที่ผู้เรียนฝึก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Social Media Literacy | จริงหรือมั่ว? | สังเกตข่าวปลอมและโพสต์ลวงโลก |
| 2 | Scammer Literacy | จำลองแชท LINE | รับมือมิจฉาชีพในแชทจำลอง |
| 3 | AI Literacy | AI หรือคน? | แยกภาพที่สร้างจาก AI กับภาพจริง |
| ปิดท้าย | เกมผ่อนคลาย | ต่อไอติม | เกมเพื่อความสนุกท้ายหลักสูตร |

- ทุกบทเรียนให้ผู้เรียนดูคลิปก่อน แล้วจึงเล่นเกมของหัวข้อนั้น

- ทุกเกมไม่มีการแพ้ เมื่อตอบผิดจะแสดงเฉลยพร้อมเหตุผล

- รวมทั้งหมด 3 เกมในลำดับการเรียนและ 1 เกมเล่นผ่อนคลาย โดยจะขยายผลให้เป็น 6 เกมในลำดับการเรียนและ 3 เกมเล่นผ่อนคลายในงวดถัดไป

5. ระบบจัดเก็บข้อมูล

| ข้อมูลที่ TOR กำหนด | การจัดเก็บ |
| --- | --- |
| อายุผู้เล่น | ช่วงอายุ (ไม่เก็บวันเกิด) |
| ตำแหน่งที่เปิดเล่นแอปพลิเคชัน | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่ผู้ใช้เลือกหลังให้ความยินยอม |
| ผลการทำกิจกรรม/เกมรายหัวข้อ | ความคืบหน้ารายบท ผลเกม คะแนน และคำตอบรายข้อ |
| การใช้งาน | การเข้าหน้าจอ การดูคลิป และการกดปุ่มสำคัญ |

ระบบไม่เก็บชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัว หรือหมายเลข IP ผู้ใช้แต่ละคน โดยข้อมูลจะระบุด้วยรหัส session แบบไม่ระบุตัวตน และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับแบบประเมินก่อน–หลังการอบรมได้

6. ผลการทดสอบการใช้งานจริง

ระบบและเกมผ่านการใช้งานจริงในกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุแบบกลุ่มในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ข้อมูลในหัวข้อนี้นับเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ไม่รวมการเข้าใช้งานรายบุคคลนอกกิจกรรมและการทดสอบของทีมพัฒนา

6.1 เกณฑ์การนับข้อมูลกิจกรรมอบรม

ภายในกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ นับเฉพาะผู้ที่ให้ความยินยอมและอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม หากพบ session ที่มีอุปกรณ์ ช่วงอายุ และตำบลตรงกันทุกประการ ถือว่าเป็นผู้ใช้คนเดิมเข้าซ้ำและนับเพียงครั้งเดียว

6.2 กิจกรรมอบรมที่ใช้ระบบ

| พื้นที่ | ผู้เข้าร่วม (คน) | อายุ 50 ปีขึ้นไป (คน) | ช่วงอายุอื่นๆ (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| เชียงใหม่ | 93 | 73 | 20 |
| แพร่ | 83 | 71 | 12 |
| น่าน | 69 | 50 | 19 |
| รวมทั้งหมด 3 จังหวัด | 245 | 194 | 51 |

6.3 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจากกิจกรรมอบรม

| ตัวชี้วัด | ผล |
| --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมอายุ 50 ปีขึ้นไป | 194 จาก 245 คน (ร้อยละ 79.18) - 50–59 ปี 99 คน - 60–69 ปี 58 คน - 70–79 ปี 34 คน - 80 ปีขึ้นไป 3 คน |
| การเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในแอป LINE | 130 จาก 204 session ในช่วงกิจกรรม |

ผู้ทดสอบระบบบนโทรศัพท์จริงมากกว่า 15 รุ่น ทั้ง Android ราคาประหยัดและ iPhone รุ่นเก่า และมีชุดทดสอบอัตโนมัติสำหรับเส้นทางผู้ใช้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบหลักสูตร

7. ภาคผนวก

ภาพตัวอย่างหน้าปกและหน้าตอบคำถาม

ภาพตัวอย่างเกม Social Media Literacy / จริงหรือมั่ว

ภาพตัวอย่างเกม Scammer Literacy / จำลองแชทไลน์

ภาพตัวอย่างเกม AI Literacy / AI หรือ ของจริง

ภาพตัวอย่างเกมผ่อนคลาย ต่อไอติมฝึกสมอง

ภาพบรรยากาศระหว่างผู้ทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ

8. เอกสารแนบ

ลิงก์เว็บแอปพลิเคชัน https://ageconnect.camt.cmu.ac.th/